Time: 11AM - 00:30 PM 18/10/2021

Group 9

| No | Team member | ID | Join at | Left at | Absent | Late | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Tiến | 19125124 | 10:58AM | 00:31PM |  |  |  |
| 2 | Nguyen Minh Thu | 18125146 | 10:57AM | 00:31 PM |  |  |  |
| 3 | Mai Thị Cẩm Vân | 19125130 | 10:59AM | 00:31PM |  |  |  |
| 4 | Tạ Ngọc Minh Khoa | 19125100 | 11:00AM | 00:31 PM |  |  |  |
| 5 | Thái Ngọc Thành Đạt | 19125083 | 11:00AM | 00:31PM |  |  |  |

Content

| Timeline |  |
| --- | --- |
| 11:05 AM - 11:12 AM | 8:00 PM 22/10: Meeting for Scrum 1  7:30 AM 27/10: Meeting for Scrum 2  7:30 AM 30/10: Sprint review |
| 11:12 AM - 11:20 AM  11:30 AM | Project Plan: 1, 2, 3, 4.2, 4.3.1, 4.3.3 (5 members) (Scrum 1)  Vision Document: First draft (5 members) (Scrum 2)  Weekly Report: (Sprint Review: What have we done in the last two weeks?) |
| 11:20 AM | Discuss about Vision Document:  Stakeholder: người mua Product Position Statement: the particular product target object Vision document cho cái nhìn về sản phẩm (vấn đề, vị trí, khách hàng, bên liên quan,...)  Project plan cho cái nhìn về project (phân công, plan, overview, hướng dẫn sử dụng các docs khác,...) |
| 11:32 AM - end | | [Tasks for Project Plan](https://docs.google.com/document/d/1252RzrbVBc8wPS3AMBwTVJip3GFC9vhT/edit#heading=h.3j2qqm3) | | | --- | --- | | Minh Thu | 1 + 4.2.3 | | Cam Van | 4 (4.2.1 + 4.2.3) | | Minh Khoa | 4 (4.3) | | Thành Đạt | 2 (2.1 + 2.2) | | Văn Tiến | 3 (3.1 + 3.2) | |
| 11:57 AM | Artifact: sản phẩm nhỏ trong project |
| 00:07 PM | Front-end: ReactJs (Dat)  Server: Nodejs (Tien)  CSS: use Bootstrap  Golang - HTML bootstrap  Golang - ReactJS  NodeJS - ReactJS  → Final: ReactJS - NodeJS |
| 00:26 PM | Create task for UI + Backend in Trello  Meeting for UI team (Time discussion will be taken place on Stack) |

Screenshot:

